Logboek

**29-10-2018**

Lucas: designs gemaakt voor onze website, mobile en desktop. Github repository gemaakt en alle leden eraan toegevoegd. Begin gemaakt aan het scrum bord van Planner

Amir: Bezig geweest met flexboxes voor de homepage en een planning gemaakt

Gus: Git geinstalleerd voor het samen werken met de broncode. Iedereen uitgelegd hoe live share werkt met visual studio code. Later de dag heb ik met Lucas het basic design gemaakt/bedacht. Taken gemaakt in Teams en verder verteld in welke structuur we het design gaan maken en programmeren.

**31-10-2018**

Lucas: Scrum bord verder organiseren. Begin maken 7 pagina’s

Gus: Home pagina afgemaakt en Rooster Pagina toegevoegd.

Amir: Flexboxes afmaken en als het kan, verder met een andere pagina

**1-11-2018**